Projektin edistymisraportti

# 1 Aikataulutilanne

Projekti on aikataulussa. Tähän mennessä suunnitellut tehtävät on tehty.

# 2 Käytetytresurssit

## Suunnitellut ja toteutetut tunnit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Työmäärä | Tunteja suunniteltu | Tunteja toteutettu |
| Veeti Salminen | 20 | 16 |

## Ajankäyttö osatehtäviin

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Osatehtävä | Tunteja suunniteltu | Tunteja toteutettu |
| Suunnittelu | 10 | 6 |
| Koodaus | 10 | 10 |

## Kustannukset

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Työkustannus | Kustannukset suunniteltu | Kustannukset toteutunut |
| Veeti Salminen(PhotoShop) | 20 | 20 |

# 3 Esiintyneet ongelmat

Tähän mennessä ongelmia projektissa ei ole tullut

# 4 Arvio projektin kestosta

Projektissa kestää vielä yli 2 kuukautta(Varmaa enemmänkin), koska haluan jatkaa tämän projektin tekemistä kesän jälkeen. 31.7.2019 projekti tulee olemaan semmoisessa vaiheessa että siinä on kaikki perus mekaniikat toiminnassa mitä alun perin suunnittelin

# 5 Ehdotus jatkotoiminpiteistä

Projektia jatketaan suunnitelman mukaan